基建处2013年6月工作任务分解一览表

总负责人：丰平                                                                               2013、6、3

| 序号 | 工作内容 | 下达时间 | 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林校园建设验收、决算工作 | 2013年3月1日 | 3月6日完成施工 | 森林校园建设项目小组 | 已完成验收，决算正在进行。 |
| 2 | 图文信息中心、标准体育场、体育馆、教师周转房、12栋、15栋学生公寓消防验收工作安排 | 2013年3月1日 |  | 胡晔高 邱政伟 |  |
| 3 | 与高新开发区合作项目 | 2013年3月1日 |  | 教学实验大楼及与高新区合作项目小组 |  |
| 4 | 南区工程项目建设管理工作 | 2013年3月1日 |  | 南区综合楼项目小组 |  |
| 5 | 教学实验大楼工程建设工作 | 2013年3月1日 | 力争2013年7月底8月初开工建设 | 教学实验大楼及与高新区合作项目小组 |  |
| 6 | 与赣抚平原水利工程局洽谈瑶河用水管理费相关工作 | 2013年3月1日 |  | 汪东华 | 已完成，已签合同，进入常规管理。 |
| 7 | 工程决算工作 | 2013年3月1日 |  | 胡晔高、邱政伟 | 处务会已研究同意对已完成一审的体育馆暖通、体育馆道路、足球场改造、医院保卫楼绿化、国际交流中心等综合布线、会堂工程、音乐艺术广场架空层改造七个项目送监审处二审，同意对研究生公寓、研究生公寓消防通道、研究生公寓高压配电工程送监审处审核。 |
| 8 | 瑶湖校区园林开沟排水工作 | 2013年6月21日 |  | 园林绿化管理中心 | - 对已实施的正大广场樟树林、知识之窗北面及图文信息中心南面开沟排水工程进行验收、决算。 - 对拟实施的正大门东西两边、书院、杨梅林至三桥、教育学院西面、美术学院北、西、南面、学生宿舍15栋北面、补水站东面开沟排水工程待经费落实后尽快实施。 |

备注：

- 工作任务分解下达后，每次召开处务会第一项议题，请分管处领导或责任人通报表内工作进展情况。

- 加强沟通，相互配合，及时反馈工作进展情况，确保工作落实。

- 工作任务表原则上每月处务会研究制定一次，任务完成情况与部门和个人的考核、评先、评优、奖励挂钩。